### II.	Základné údaje o zámere

##### 1 	názov

# Zberný dvor Dunajská Lužná

# 2 	účel

Účelom predloženého zámeru je zriadenie zberného dvora odpadov v obci Dunajská Lužná. Potreba zriadenia zberného dvora vystúpila do popredia v súčasnosti predovšetkým z dôvodu racionálneho a efektívneho nakladania s vyseparovanými odpadmi, ako i z dôvodu prípadného zníženia nákladov na ukladanie komunálneho odpadu z obce na skládku.

Zberný dvor bude slúžiť predovšetkým pre potreby občanov Dunajskej Lužnej.

3	Užívateľ

Obec Dunajská Lužná

# 4 	charakter navrhovanej činnosti

V okresoch Senec a  Dunajská Streda efektívne od roku 1995 funguje združenie 28 obcí Horného Žitného ostrova (ďalej Združenie), ktoré intenzívne rozvíja aktivity v odpadovom hospodárstve (skládka nie nebezpečných odpadov, rozširovanie separácie odpadov a zriaďovanie zberných dvorov). V spolupráci Združenia a obcí v okrese Dunajská Streda a Senec bolo doteraz postavených a v súčasnosti je v prevádzke 7 zberných dvorov (Šamorín, Rohovce, Zlaté Klasy, Lednice, Nový Život, Rovinka, Tomášov).

Obec Dunajská Lužná dlhodobejšie rozvíja aktivity v separovanom zbere odpadov. V súčasnosti separuje papier, sklo, plasty, plechovice od nápojov (kovové obaly) do kontajnerov rozmiestnených po obci ale aj formou vrecového zberu. Pre zefektívnenie procesu nakladania s komoditami vyseparovanými z komunálneho odpadu sa obec rozhodla zriadiť zberný dvor pre zhromažďovanie odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu od obyvateľstva.

Nakoľko obec uvažuje  vybudovať zberný dvor, ktorý spĺňa požiadavky platnej legislatívy a okrem zberu ostatných odpadov chce  vytvoriť podmienky aj na zber vybraných druhov nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov,  je potrebné v zmysle ustanovení zákona 24/2006 Z.z.  spracovať nový zámer a posúdiť ho v procese zisťovacieho konania.

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je činnosť zaradená do kapitoly 9 – infraštruktúra, položky 7 stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2,3 a 6, do časti B - zisťovacie konanie.

Zberný dvor  bude slúžiť občanom Dunajskej Lužnej a stane sa potrebnou súčasťou riešenia odpadového hospodárstva v obci.

Na základe žiadosti obce  Obvodný úrad životného prostredia v Senci upustil listom č. j.:ŽP/1471/l 1- Do z 3.8.2011 od požiadavky variantného riešenia zámeru.

##### 5 	Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: 			Bratislavský

Okres: 		Senec

Obec: 			Dunajská Lužná

Parcely :     		parc.č. 758/2, 758/7, 758/9, 758/10, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 758/16, 758/17, 758/18, 758/19, 758/20, 758/21, 758/22, 758/23, 758/24, 758/25, 758/26, 758/27, 758/28, 758/29, 758/30, 758/31, 758/32, 758/33, 758/34, 758/35, 758/36, 758/37, 758/38, 758/39, 758/40, 758/41, 758/42, 758/60, 758/61 a 758/62,   celková plocha : 5 346 m2.

Zberný dvor je situovaný v južnej okrajovej časti obce, v blízkosti cesty III/0635. Pohľad na lokalitu a jej okolie je uvedené  vo fotodokumentácii na nasledujúcej strane a na situácii, ktorá je uvedená v kapitole VI. zámeru.

##### 6 	prehľadná situácia

###### Prehľadná situácia v mierke 1: 50 000 je v kapitole VI. zámeru.

7 	termín začatia a ukončenia výstavby

Začiatok výstavby:     	 03/2012

Ukončenie výstavby: 		 03/2013

8 	stručný opis technického a technologického riešenia

V úvode popisu zberného dvora v obci Dunajská Lužná je potrebné uviesť, že  obec mala pre zberný dvor v minulosti vybratú  inú lokalitu (v areáli PD). Vzhľadom na problematické majetkové vzťahy sa nové obecné zastupiteľstvo rozhodlo hľadať inú, vhodnejšiu lokalitu.  Začiatkom roka 2011 obec provizórne zriadila v priestore okolo prečerpávacej stanice odpadových vôd miesto, kde občania môžu doniesť vyseparované druhy odpadov z komunálneho odpadu. Plocha je vo vlastníctve obce Dunajská Lužná. Túto lokalitu chce obec upraviť a vybudovať tak, aby spĺňala požiadavky na zber a zhromažďovanie nielen ostatných odpadov (predovšetkým druhotných surovín) ale aj nebezpečných odpadov, ktoré sa vyskytujú v domácnostiach.

V náčrte a popise technického riešenia, ktoré spracovala spoločnosť BAPROJ Ing. Karol Bakoš Komárno  sú uvedené základné princípy a požiadavky pre zriadenie zberného dvora. Filozofia zriadiť a prevádzkovať zberný dvor v obci  vychádza potreby vytvoriť vhodné podmienky pre zhromažďovanie  vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu pre vlastných občanov.

Zberný dvor bude zaberať plochu cca 5 346 m2. Bude sa jednať o priestor okolo areálu prečerpávacej stanice odpadových vôd v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (ďalej BVS). Priestor zberného dvora bude  oplotený s uzamykateľným vstupom a jednoduchým prevádzkovým objektom. Na zber vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu budú slúžiť veľkoobjemové kontajnery rôznych objemov od 8,7 do 14m3, ekosklad a vhodné nádoby na zber nebezpečných odpadov. Nebezpečné odpady budú zhromažďované  v ekosklade, prípadne v kontajneroch pod prístreškom. V zbernom dvore budú vyčlenené spevnené plochy na zber „zeleného odpadu“, pneumatík a drobného stavebného odpadu.  V rámci zriadenia zberného dvora obec uvažuje ešte posilniť počet 1100 l kontajnerov na vyseparovaný odpad vo vybraných  priestoroch obce.

Navrhované odpady, ktoré sa budú zbierať v plánovanom zbernom  dvore:

- Papier - katalógové  číslo 20 01 01 ( noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice). Do tohto druhu odpadov patrí odpad z každého druhu papiera zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí. Papier nesmie byť  znečistený olejom, dechtom, farbami ....

- Sklo – katalógové číslo 20 01 02 (sklené fľaše, poháre, tabuľové sklo, iné sklené obaly). Pre zber skla budú slúžiť VOK  8,7m3.

- Plasty – katalógové číslo 20 01 39 – PET, jedná sa predovšetkým o PET nápojové fľaše. Plasty vo všeobecnosti musia byť čisté, bez znečistenia farbami, ropnými látkami. Zber sa bude vykonávať do VOK 8,7 m3.

- Plasty ostatné katalógové číslo 20 01 39 – polyetylén PE fólie, obaly, PE nádoby, plastové hračky, prepravky.... Zbierané plasty nesmú javiť známky znečistenia po ropných látkach, farbách resp. iných nebezpečných látkach. Zber bude vykonávaný do VOK 8,7 m3.

- Pneumatiky – katalógové číslo 16 01 03 z osobných vozidiel, budú zhromažďované na vyhradenej ploche.

- Drobný stavebný odpad – na vyčlenenej upravenej  ploche

- Veľkoobjemový odpad  z domácností – zhromažďovanie v 7 m3 VOK alebo na vyčlenenej upravenej ploche

- Biologicky rozložiteľný odpad – katalógové číslo 20 02 01  - biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie...)–zhromažďovanie na spevnenej ploche

- Elektroodpad  - katalógové číslo 20 01 35, 20 01 36, 20 01 23 (televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, pračky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácnosti). Elektroodpad bude zhromažďovaný podľa druhu  v uzatvárateľnom  VOK na spevnenej ploche.

- Akumulátory  a batérie – katalógové číslo 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 16 06 02,16 06 03. Jedná sa predovšetkým o akumulátory z osobných vozidiel. Zhromažďované budú v kontajnery v ekosklade.

- Nebezpečné odpady – žiarivky (katalógové číslo 20 01 21), plechovice znečistené nebezpečnými látkami (napr: farbami, olejom... (katalógové číslo 15 01 10), odpadový olej (katalógové číslo 20 01 26)..... Zhromažďované budú v kontajneroch v ekosklade.

Predpokladané požiadavky na materiálno-technické vybavenie zberného dvora

Zberný dvor bude vybavený :

- Cca 13 ks  veľkoobjemových kontajnerov, niektoré VOK budú uzatvárateľné

- Ekosklad + špeciálne kontajnery na batérie, žiarivky  a iné druhy NO

- Cestná  váha

Ďalej sa uvažuje so zakúpením univerzálneho čelného nakladača a kontajnerového vozidla s hákovým nakladačom. V zbernom dvore bude pracovať 1 zamestnanec v  v pracovných dňoch, ale i v sobotu. Pracovná doba bude  upravená tak, aby vyhovovala miestnym podmienkam a požiadavkám obyvateľov obce Dunajská Lužná.

#### Príprava územia a terénne úpravy

Vybraná lokalita pre zriadenie zberného dvora je situovaná nasledovne :

Parcely okolo prečerpávacej stanice odpadových vôd , plocha zberného dvora je 5346 m2. Jedná sa o rovinatý terén, bez potreby náročných terénnych úprav. Pred začatím stavby bude potrebné premiestniť zapožičané kontajnery, vyrúbať 3 stromy (1 orech a 2 topole biele) a asanovať nevyhovujúci tehlový objekt, na mieste ktorého bude postavený prevádzkový objekt.

#### Doprava

Doprava do zberného dvora bude realizovaná po verejných a miestnych komunikáciách. Občania odpad dovezú vlastnými dopravnými alebo inými nemotorovými prostriedkami.  Odvoz odpadu zo zberného dvora si bude koordinovať obec tak, aby  boli odpad odvážajúce vozidlá vyťažené a zároveň nedochádzalo k preplneniu kapacity zberného dvora. Početnosť odvozov jednotlivých vyseparovaných komodít bude závisieť od zapojenia sa občanov do procesu triedenia. Obec ako i Združenie v tomto ohľade vyvíja informačné aktivity tak, aby v predstihu pripravilo občanov na potrebu oddeleného zberu odpadov.

Napojenie zberného  dvora  na  inžinierske siete

#### Zberný dvor bude napojený na  vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu  z okolitých prípojok. Situačné znázornenie pripojenia na inžinierske siete je v kapitole VI. prílohe 2. Navyše obec uvažuje s rozšírením osvetlenia zberného dvora, osadením hydrantov na vodovodnom rozvode a osadením kamerového systému.

#### Podrobnejšie riešenie napojenia zberného dvora na inžinierske siete bude predmetom dokumentácie pre stavebné  povolenie.

Popis lokality zberného dvora

Dunajská Lužná

| k.ú. | Jánošíkova (č. 822 094) |
| --- | --- |
| Parc. čísla | 758/2,7,9,10,11,42 |
| Druh pozemku | Trvalé trávne porasty o rozlohe 4 324 m2, Zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 1 022 m2 |
| Celková výmera pozemku | 5 346 m2 |
| Vlastníctvo | Pozemok vo vlastníctve obce Dunajská Lužná |
| Popis lokality | Jedná sa parcely v okolí prečerpávacej stanice odpadových vôd. Lokalita je situovaná v južnej okrajovej časti obce. |
| Popis okolia | V blízkom okolí sa nachádza stará hrádza, rodinné domy, na opačnej strane cesty poľnohospodárske družstvo. Za hrádzou je tenisové centrum. |
| Vzdialenosť od vodného útvaru | Cca 3 km severne je jazero Nové Košariská , cca 3 km južne je zdrž VD Gabčíkovo - Hrušov |
| Dopravné napojenie | K lokalite je prístup z cesty III/0635 odbočením priamo na lokalitu. |

9 	ZDÔVODNENIE POTREBY Činnosti v danej lokalite   (jej pozitíva a negatíva)

Obec Dunajská Lužná  mala v minulom období  spracovaný zámer na zriadenie zberného dvora  v lokalite PD Úsvit v HD Jánošíkova. Vzhľadom na problémy s pozemkom ako i iné predstavy nového obecného zastupiteľstva, rozhodla sa obec pre výber novej lokality, ktorá sa už aj v súčasnosti využíva na zber ostatných odpadov.  Provizórny zberný dvor je situovaný na lokalite pri ceste III/0635, v tesnej blízkosti prečerpávacej stanice OV. Pozemok je vo vlastníctve obce.

Nakoľko obec uvažuje vybudovať zberný dvor, ktorý spĺňa požiadavky platnej legislatívy a okrem zberu ostatných odpadov plánuje vytvoriť podmienky aj pre zber vybraných druhov nebezpečných odpadov z komunálneho odpadu,  je potrebné v zmysle ustanovení zákona č. NR SR 24/2006 Z.z. spracovať nový zámer a posúdiť ho v procese zisťovacieho konania.

Zberný dvor  bude slúžiť občanom Dunajskej Lužnej a stane sa potrebnou súčasťou riešenia odpadového hospodárstva v obci. Snaha obce je zaviesť lepšie, hospodárnejšie a environmentálne prijateľnejšie formy nakladania s komunálnym odpadom.  Množstvo odpadov, ktoré v obci vzniká  je okolo  1960 t ročne, z toho 706 t je odpad, ktorý je možné ďalej zhodnotiť, prípadne sa jedná aj o nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad, ktorý ide na zneškodnenie. Percento zhodnotiteľných odpadov v obci dosiahlo v roku 2010 15 % (300 t odpadu odovzdaného na zhodnotenie vrátane BRO).

Tlak platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, záujem verejnosti, príklady zo zahraničia (región Dolné Rakúsko – okres Gänserndorf), úspechy Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve v zriaďovaní zberných dvorov boli impulzom pre obec Dunajská Lužná k zriadeniu zberného dvora, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky platnej legislatívy.

Uvedená aktivita je v súlade s pôvodným Programom odpadového hospodárstva SR do roku 2010, v ktorom sa deklarujú pre komunálny odpad ciele:

zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom nasledovne:

| Materiálové zhodnotenie | 40 % |
| --- | --- |
| Energetické zhodnotenie | 20% |
| Skládkovanie | 40% |

V oblasti separovaného zberu sú vytýčené ciele a opatrenia:

- celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad (ďalej BRO)

- separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky určujúce zloženie komunálneho odpadu

- zvýšiť účinnosť separovaného zberu papiera od občanov najmä na miestach s vysokou koncentráciou obyvateľstva

###### 10 	celkové náklady

Celkové náklady na  výstavbu zberného dvora predstavujú okolo 817 000.-€

###### 11 	dotknutÉ obce

Dunajská Lužná

###### 12 	dotknutý samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

#### 13 	dotknuté orgány

Obvodný úrad životného prostredia Senec

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

Obvodný úrad odbor krízového riadenia  Senec

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Senec

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a miestne komunikácie  Senec

Obvodný pozemkový úrad Senec

###### 14 	povoľujúci orgán

Obec Dunajská Lužná

###### 15 	Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia  SR

16 	druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Súhlas OUŽP v Senci podľa §-u 7 ods.1 písm.“d“ zákona 223/2001 Z.z. – na prevádzkovanie zariadenia na  zber odpadov

17 	vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Zriadenie zberného dvora v obci Dunajská Lužná, nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.