SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 1006-26801/2007/Kri/470500104/S                                  Banská Bystrica dňa 16.08.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona číslo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 120 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila žiadosť stavebníka Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava,                                                                   049 16 Jelšava o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Výroba slinutej magnézie – šachtové pece XV, XVI, XVII“ na pozemkoch parc. č. 2343/1, 2343/101, 2343/103, 2343/117, 2343/118, 2343/119, 2343/120, 2343/121, 2343/130, 2343/188, 2343/198, 2343/220, 2343/202 v k. ú. Jelšava a podľa § 67 ods. 2  a § 69 stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

predlžuje platnosť

stavebného povolenia na stavbu „Výroba slinutej magnézie – šachtové pece XV, XVI, XVII“ na pozemkoch parc. č. 2343/1, 2343/101, 2343/103, 2343/117, 2343/118, 2343/119, 2343/120, 2343/121, 2343/130, 2343/188, 2343/198, 2343/220, 2343/202 v k. ú. Jelšava do 06.12.2010.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3059/384/OIPK/470500104Z1/2005/Pe zo dňa 21.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2005. Podmienky pre uskutočnenie stavby určené v tomto rozhodnutí zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:

Stavebník Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava,                                                                   049 16 Jelšava podal dňa 04.06.2007 inšpekcii žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Výroba slinutej magnézie – šachtové pece XV, XVI, XVII“ na pozemkoch parc. č. 2343/1, 2343/101, 2343/103, 2343/117, 2343/118, 2343/119, 2343/120, 2343/121, 2343/130, 2343/188, 2343/198, 2343/220, 2343/202 v k. ú. Jelšava do 06.12.2010 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na uskutočnenie stavby. Stavebník podal žiadosť v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty platnosti stavebného povolenia, ktorá bola určená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, t. j. do 06.12.2007.

Inšpekcia oznámila začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a určila účastníkom konania lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok 10 dní odo dňa doručenia oznámenia. V tomto termíne  mali svoje stanoviská oznámiť aj dotknuté orgány. Zo strany účastníkov konania ani od dotknutých orgánov neboli k predĺženiu platnosti stavebného povolenia v určenej lehote uplatnené žiadne námietky.

Inšpekcia posúdila dôvody, pre ktoré stavba nebola začatá a pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané ako aj na základe výsledkov uskutočneného konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nebolo spoplatnené.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava, 049 16  Jelšava

2.  Mesto Jelšava, primátor mesta, 049 16 Jelšava

3.  Ing. Igor Vrzguľa, Pring, s.r.o. Dénešova 29, 040 11 Košice

4.  Ing. Pavel Smolnický, Pring, s.r.o. Dénešova 29, 040 11 Košice

5.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie, Župné námestie 5/6, 800 00Bratislava

6.  OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava

7.  Citibank  /Slovakia/ a.s.,  Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava

Na vedomie:

1.	Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa odpadového hospodárstva), Generála Viesta č. 6, 05 001 Revúca

2.	Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa ochrany ovzdušia), Generála Viesta č. 6, 05 001 Revúca

3.	Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa ochrany prírody), Generála Viesta č. 6, 05 001 Revúca

4.	Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna vodná správa), Generála Viesta č. 6, 05 001 Revúca

5.	Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota

- 6.  Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 011 Spišská Nová Ves

7.  SMZ a.s. Jelšava, 049 16 Jelšava, hlavný energetik

8.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Komenského 40,

050 01 Revúca

9. Obvodný úrad v Rimavskej Sobote, odbor krízového riadenia, stále pracovisko Revúca,

Komenského 40, 050 01 Revúca

10. Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica republiky 5, 010 047 Žilina

11. Slovak telecom a.s., Hlavné námestie 3311, 979 01 Rimavská Sobota

12. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Kežmarská 3524/9, 058  01 Poprad